| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ  ДYРТθЙЛθ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН θСБYЛӘ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ БАШЛЫГЫ Адрес: Совет урамы,48, θсбγлə ауылы, Башкортостан Республикаһы, 452309. Тел/факс (34787) 68-2-31, E-mail: uchpili@ufamts.ru |  | ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЧПИЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Адрес: Советская ул., 48, с. Учпили, Дюртюлинский район, Республика Башкортостан, 452309. Тел/факс (34787) 68-2-31 E-mail: uchpili@ufamts.ru |
| --- | --- | --- |

О    подготовке  населеных  пунктов, хозяйственных строений,

мостов и других сооружений  к пропуску  паводка  2018 года.

В целях своевременной  и качественной подготовке  населенных     пунктов, хозяйственных строений, инженерных  коммуникаций, мостов  и гидротехнических сооружений к  пропуску  весеннего паводка 2018 года, обеспечения своевременной эвакуации населения  и материальных  ценностей из  затопляемых  мест  и ,руководствуясь п. 21п.1.ст.15,ч.6 ст.43 Федерального  закона от 06.10.2003г.  №131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Создать состав  противопаводковой   комиссии (приложение №1).

1. Утвердить  состав  противопаводковой   комиссии.

2.Утвердить  план  мероприятий  по  безаварийному  пропуску  весеннего

половодья на территории  администрации   сельского  поселения (приложение№2).

Глава   администрации:                                                            В.Н.Манкеев

с. Учпили

14 марта 2018 г.

№ 3/1

Приложение № 1

к постановлению главы администрации СП

Учпилинский сельсовет МР Дюртюлинский

район РБ «14» марта 2018 г. № 3/1

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

- Манкеев Виль Назипович – председатель комиссии

- Гареев Салават Адгамович- зам. председателя

- Ганиев Рамиль Тимерьянович- главный агроном

Члены комиссии:

1.  Бадретдинов И.Д.- заведующий МТФ

- Баширова Ф.А.- заведующая складом

- Шарипова Р.А.- директор МОБУ СОШ с. Учпили

- Мусина З.М.- заведующая ФАП

- Мансурова Р.А.- депутат от избирательного округа № 2

Приложение № 2

К постановлению главы администрации СП

Учпилинский сельсовет МР Дюртюлинский

район РБ «14» марта 2018 г. № 3/1

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО

ПОЛОВОДЬЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЧПИЛИНСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ МР ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РБ В 2018 ГОДУ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Провести совещание с работниками аппарата управления, специалистов ООО ПЗ им. Кирова по безаварийному пропуску весеннего половодья Определение живодноводческих ферм, складов и других объектов, которые могут быть затоплены паводковыми водами, уточнение границ ожидаемого затопления, разработка и выполнение мероприятий, предусмотренных защиту объектов, зданий и сооружений, при необходимости эвакуации населения и скота, их размещения, организации питания и кормления. Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций; мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистка от снега и кюветов и с мостовых пролетов. Вести разъяснительную работу среди населения, школьников по технике безопасности у водоема во время паводка. Открыть все трубы, проложенные для стока воды через дороги. Все имеющиеся пруды максимально опорожнить от накопившееся воды и во время паводка. Поставка потребного количества грубых и концентрированных кормов к фермам, горюче- смазочных материалов, удобрения для бесперебойного проведения весеннего сева, создание необходимых условий труда и быта животноводам и механизаторам. Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы организаций и хозяйств, а также и продуктов и предметов первой необходимости для населения Организовать круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности. | к 25.03.2018 г. к 25.03.2018 г. с 21.03.2018 г. с 21.03.2018 г. 03.04.2018 г. 03.04.2018 г. 31.03.2018 г. к 31.03.2018 г. с 07.04.2018 г. | Манкеев В.Н. Шакиров Р.Р. Бадретдинов И.Д. Гареев С.А. Манкеев В.Н. Мансурова Р.А. Шарипова Р.А. Мусина З.М. Галлямов Р.Р. Гареев С.А. Галлямов Р.Р. Галлямов Р.Р. Бадретдинов И.Д. Галлямов Р.Р. Баширова Ф.А. Манкеев В.Н. |

Приложение № 3

К постановлению главы администрации СП

Учпилинский сельсовет МР Дюртюлинский

район РБ «14» марта 2018 г. № 3/1

СПИСОК

Оперативной техники, выделение которой на период паводка согласовано

с руководителем ООО ПЗ им. Кирова

| 1. | ООО ПЗ им. Кирова | Бульдозер, экскаватор- 1 ед. |
| --- | --- | --- |
| 2. | ООО ПЗ им. Кирова | Автокран 1 ед. |
| 3. | ООО ПЗ им. Кирова | Сварочный агрегат- 1 ед. |
| 4. | ООО ПЗ им. Кирова | Автобус – 1 ед. |
| 5. | ООО ПЗ им. Кирова | Самосвал – 1 ед. |